PLANIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Nombre del Proyecto: ConectaYa! – Plataforma Web de Guía Local y Servicios Especializados

Tipo de Proyecto: Desarrollo de Aplicación Web

Integrantes del Equipo:

- Macedo Neyra, Sergio Eduardo

- Ramirez Aponte, Aarón Joel

- Carrion Huiñac, Frank Jose

- Quezada Ramirez, Luis Harold

- Villegas Noriega, Andy Jairo

Estado Actual: Semana 4 de 18

1. INICIO

1.1 Introducción

El presente proyecto surge a partir de la problemática identificada en el lienzo Canvas desarrollado previamente. La propuesta consiste en desarrollar ¡“ConectaYa!”, una aplicación web que permita conectar a personas que necesitan realizar una actividad o requieren un servicio técnico/profesional con personas con experiencia en la región del norte peruano que puedan brindarles ayuda inmediata.

La aplicación busca facilitar la búsqueda y conexión entre ambas partes, proporcionando información transparente que permita al usuario tomar decisiones basadas en ubicación, disponibilidad, precio y reputación.

1.2 Presentación del Proyecto

El proyecto será desarrollado durante un periodo de 18 semanas, en las cuales se realizará progresivamente la planificación, diseño, desarrollo, pruebas, integración, implementación y cierre de la plataforma web.

1.3 Problemática

Las personas que se trasladan a una nueva ciudad o los residentes locales frecuentemente enfrentan dificultades para encontrar de manera rápida, organizada y confiable a profesionales o guías locales (profesores de idiomas, maestros de obra, técnicos informáticos, etc.).

Actualmente, la búsqueda se realiza mediante recomendaciones informales o redes sociales, lo que dificulta comparar aspectos clave como disponibilidad real, ubicación exacta dentro de la ciudad, rango de precios y opiniones de otros usuarios.

1.4 Solución Propuesta

Desarrollar una plataforma web accesible y responsiva que concentre la oferta de servicios locales en la región norte. La plataforma integra:

- Módulo de usuarios (Clientes y Prestadores de servicios).

- Módulo de guías y perfiles profesionales.

- Módulo de búsqueda y filtros avanzados en tiempo real.

- Módulo de reservas, calificaciones y contacto directo.

1.5 Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital que conecte de manera sencilla, rápida y segura a usuarios que buscan servicios, clases o asistencia técnica con personas que ofrecen sus conocimientos y habilidades, facilitando la búsqueda, contratación, reserva y calificación de los servicios según la necesidad, ubicación geográfica, disponibilidad y precio.

2. PLANIFICACIÓN

2.1 Alcance del Sistema

Para Clientes / Usuarios:

- Registrarse e iniciar sesión en el sistema.

- Crear, visualizar y editar su perfil de usuario.

- Buscar actividades o servicios mediante barra de búsqueda predictiva en tiempo real.

- Aplicar filtros avanzados por ubicación (Chimbote, Casma), rango de precio y categorías.

- Consultar la información detallada del proveedor y revisar sus opiniones/calificaciones.

- Solicitar o reservar servicios enviando mensajes directos preformateados a WhatsApp.

Para Proveedores / Guías Locales:

- Registrarse y habilitar su perfil como prestador de servicios.

- Publicar uno o varios servicios detallando título, descripción, tarifas y fotos/emblemas.

- Establecer precios por hora o por servicio realizado.

- Indicar disponibilidad.

- Recibir evaluaciones cualitativas y puntuaciones de 1 a 5 estrellas.

2.2 Procesos y Módulos del Sistema

| Módulo | Descripción / Funcionalidades |
| --- | --- |
| 1. Módulo de Usuarios | Registro de cuenta, Inicio de Sesión, Perfil de usuario y Recuperación de contraseña. |
| 2. Módulo de Guías Locales | Registro de prestador, Perfil profesional con insignias de verificación, Publicación de servicios, Precios y Disponibilidad. |
| 3. Módulo de Búsqueda y Servicios | Búsqueda por palabra clave, Filtro por categoría, Filtro por precio, Ubicación geográfica y Calificación. |
| 4. Módulo de Reservas y Reseñas | Solicitud de servicio vía WhatsApp, Agenda de fecha/hora, Evaluación de 1 a 5 estrellas y publicación de reseñas. |

2.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades

| Integrante | Rol en el proyecto | Responsabilidad principal |
| --- | --- | --- |
| Aarón | Frontend Lead | Desarrollo de las principales interfaces y componentes de la plataforma. |
| Sergio | Frontend | Desarrollo de componentes, estilos e integración de las interfaces. |
| Frank | Backend y Base de Datos | Desarrollo del servidor, API y administración de PostgreSQL. |
| Luis | Analista y UX/UI | Diseño de interfaces, flujos de usuario y apoyo en el análisis del proyecto. |
| Andy | Líder del proyecto y QA | Coordinación del equipo, seguimiento del cronograma, documentación y apoyo en las pruebas. |

2.4 Matriz RACI

| Actividad | Aarón | Sergio | Frank | Luis | Andy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación | C | C | C | R | A |
| Análisis del proyecto | C | C | C | R | A |
| Diseño UX/U | C | C | C | R | A |
| Diseño de base de datos | I | I | R | C | A |
| Desarrollo frontend | R | R | I | C | A |
| Desarrollo backend | C | I | R | I | A |
| Integración | R | R | R | C | A |
| Pruebas | C | C | C | C | R/A |
| Corrección de errores | R | R | R | C | A |
| Documentación | C | C | C | R | A |
| Presentacion final | R | R | R | R | A |

R: Responsable de realizar la actividad.

A: Responsable final de la actividad.

C: Brinda apoyo.

I: Persona informada sobre el avance.

2.4 Cronograma de actividades (18 semanas)

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición de idea y problemática |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de búsqueda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de reservas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calificaciones y reseñas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementaciones y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. EJECUCIÓN Y ARQUITECTURA TÉCNICA

3.1 Tecnologías y Lenguajes de Programación

- Lenguaje: JavaScript.

- Frontend: React.js, HTML, Tailwind CSS , Framer Motion.

- Backend: Node.js con Framework Express.js (Arquitectura REST API).

- Base de Datos: PostgreSQL.

3.2 Herramientas de Desarrollo

- Diseño UI/UX: Figma.

- IDE de Desarrollo: Visual Studio Code.

- Control de Versiones: Git & GitHub.

- Cliente de Pruebas API: Postman.

- Gestión del Proyecto: Trello / GitHub Projects.

4. MONITOREO, CONTROL Y PRESUPUESTO

4.1 Mecanismo de Control

El seguimiento se realizará semanalmente evaluando el cumplimiento de los hitos del cronograma mediante reuniones breves (Daily/Weekly Standups) y revisiones de código en GitHub.

4.2 Estimación Económica del Proyecto (Costos Operativos)

| Recurso / Etapa | Detalle del costo | Costo estimado |
| --- | --- | --- |
| Dominio web | Registro de un dominio para la publicación de la plataforma, considerado para la etapa de implementación. | S/ 50.00 |
| Servidor/hosting | Uso de servicios gratuitos durante el desarrollo y pruebas. Se considera un pequeño presupuesto para cubrir necesidades de despliegue que puedan superar los límites de los planes gratuitos. | S/ 30.00 |
| Base de datos | PostgreSQL será utilizado como sistema de gestión de base de datos. Se priorizará un servicio gratuito durante el desarrollo. | S/ 20.00 |
| Seguridad y servicios complementarios | Configuraciones y servicios básicos necesarios para proteger y mantener operativa la plataforma. | S/ 40.00 |
| Publicidad y difusion | Difusión inicial mediante redes sociales y medios gratuitos, considerando únicamente gastos mínimos para promocionar el proyecto. | S/ 20.00 |
| Contingencia | Fondo para cubrir pequeños gastos imprevistos relacionados con la implementación del proyecto. | S/ 50.00 |
| Total estimado de costos operativos |  | S/ 210.00 |

5. CIERRE DEL PROYECTO

Durante las semanas 16 a 18 se realizará la entrega final, comprobando el cumplimiento del 100% del alcance definido, ejecutando la batería final de pruebas de funcionamiento y preparando la documentación requerida para la sustentación del curso.

6. POSTVENTA Y GARANTÍA

6.1 Tiempo de Garantía

Se establece un periodo de garantía de 5 meses posteriores a la entrega e implementación de la plataforma.

6.2 Alcance de la Garantía

- Incluye: Corrección de fallos técnicos (bugs), corrección de errores en la interfaz, mantenimiento correctivo menor y soporte técnico ante caídas del servicio.

- No Incluye: Desarrollo de nuevos módulos no especificados en el alcance inicial o modificaciones mayores en la arquitectura del software.

7. RECURSOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

7.1 Recursos Humanos y Horas de Trabajo

| Integrante | Horas Estimadas (18 Semanas) | Tarifa Estimada / Hora | Costo Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Desarrolladores / Analistas | 93.6 horas c/u (468 hrs totales) | S/ 5.00 | S/. 2340.00 |

7.2 Depreciación de Equipos y Software

- Uso de Equipos Propios (Laptops): Cálculo por depreciación de 5 laptops durante 4.5 meses, S/ 150.00 por equipo = S/ 750.00.

- Licencias de Software: Figma (Plan Educativo), VS Code, PostgreSQL, Git (S/ 0.00).

- Hosting y Servicios Web: Despliegue en Vercel / Render, S/ 0.00 en tier gratuito.

- Gastos Operativos (Servicios e Internet): Promedio de S/ 80.00 mensuales por integrante durante 4.5 meses (S/ 1,800.00).